# 03. 배포 v1 — 로컬 LLM 단독 시스템

모든 것이 사내/온프레미스. 인터넷 없이도 동작. IP 보안·데이터 주권이 최우선인 고객용.

버전: v0.1 / 작성일: 2026-06-09

# 1. 개요 & 타깃

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 한 줄 정의 | 로컬 GPU의 오픈소스 LLM + 로컬 FreeCAD/CalculiX로 완전 폐쇄망 동작 |
| 타깃 | 방산·완성차 OEM 등 IP 유출 불가, 에어갭(air-gap) 환경 |
| 강점 | 데이터 외부 유출 0, API 비용 0, 오프라인, 데이터 주권 |
| 약점 | GPU 하드웨어 비용, 모델 품질이 클라우드보다 낮음, 운영 부담, (RAG 없으면) 도메인 지식 한계 |

v1은 공통 코어의 기반 엔진. v2는 여기에 RAG 지식 레이어를 더한 것.

# 2. 아키텍처

그림. v1 로컬 LLM 아키텍처

┌──────────────── 온프레미스 (폐쇄망) ────────────────┐
│  사용자 ─► 앱(로컬)                                  │
│             │                                        │
│             ▼                                        │
│   LLM 추론 서버 (로컬 GPU)                            │
│   vLLM / Ollama + 코드특화 모델                       │
│             │                                        │
│             ▼                                        │
│   오케스트레이터 ─► FreeCAD(headless) ─► CalculiX(FEM) │
│             ▲                  │                     │
│             └──── 자기교정 루프 ◄┘                    │
│             ▼                                        │
│   산출물 저장(로컬 디스크): STEP/FCStd/PDF            │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
            ※ 외부 네트워크 연결 없음

# 3. 기술 스택

| 영역 | 선택 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| LLM 추론 | vLLM (성능) 또는 Ollama (간편) | OpenAI 호환 API로 코어와 연결 |
| 모델 | Qwen2.5-Coder 32B / DeepSeek-Coder-V2 / CodeLlama (양자화) | 코드(FreeCAD Python) 생성 특화 |
| GPU | 단일 RTX 4090/5090(양자화) ~ A6000/H100(고품질) | 모델 크기·동시성에 따라 |
| CAD/FEM | FreeCAD headless + CalculiX | v2/v3와 동일(공통 코어) |
| 배포 | Docker Compose / 단일 서버 | 폐쇄망 설치 패키지 |
| 지식 | (없음 또는 정적 룰 파일) | RAG는 v2에서 추가 |

모델 선택 기준: 본 작업은 코드 생성이 핵심이므로 코드특화·도구사용

능력이 좋은 모델 우선. 양자화(GPTQ/AWQ/GGUF)로 VRAM·비용 절충.

# 4. 개발 프로세스 (v1 특화)

LLM 추상화 구현 — llm/local_backend.py가 vLLM/Ollama의 OpenAI 호환

엔드포인트를 호출하도록. 코어는 백엔드를 모름.

모델 벤치마크 — 후보 모델로 골든 케이스(브래킷) 생성 성공률·교정 반복수

측정 → 최적 모델/양자화 선정.

프롬프트 강건화 — 로컬 모델은 지시 추종이 약할 수 있어 few-shot 예시·

엄격한 출력 스키마·재시도 로직 강화.

샌드박스 실행 — 생성 코드 격리 실행(타임아웃/리소스 제한).

오프라인 패키징 — 모델 가중치·컨테이너·의존성을 포함한 설치 번들 제작

(에어갭 설치 대비, 인터넷 다운로드 의존 제거).

운영 도구 — GPU 모니터링·모델 헬스체크·로그 수집(로컬).

# 5. 단계별 계획

| 단계 | 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| L0 | GPU 서버 + vLLM/Ollama 구동, 모델 서빙 | OpenAI 호환 API 응답 |
| L1 | LLM 추상화 연결 + 모델 벤치마크 | 골든 케이스 생성 성공률 측정 |
| L2 | 생성→기하검증→FEM→교정 루프 (오프라인) | E2E 폐쇄망 동작 |
| L3 | 프롬프트 강건화 + 재시도/스키마 | 교정 평균 ≤3회 수렴 |
| L4 | 오프라인 설치 번들 + 운영 도구 | 에어갭 환경 설치 성공 |

# 6. 하드웨어 / 비용 (개략)

최소(PoC): GPU 1장(24~48GB VRAM), 64GB RAM, 워크스테이션. 양자화 모델.

권장(실사용): A6000/H100급 1~2장, 또는 멀티 GPU(동시 사용자·고품질).

비용 구조: 초기 CAPEX(하드웨어) 중심, 운영비는 전력·유지보수. API OPEX 없음.

# 7. 보안 포지션

네트워크 격리(에어갭) 가능 → 설계 IP 외부 유출 경로 원천 차단.

감사 로그·접근 통제는 사내 정책에 통합.

모델 가중치·데이터 모두 온프레미스 보관.

# 8. 한계 & v2로의 진화

한계: 로컬 모델은 자동차 표준·물성·실패사례 같은 도메인 지식이 부족 →

사전 검토 품질이 모델의 내재 지식에 갇힘.

진화: 동일 인프라에 RAG 지식 레이어를 얹으면 → v2 하이브리드.

v1에서 만든 추론 서버·코어·샌드박스를 그대로 재사용.

# 9. 선택 가이드

인터넷 차단·IP 최우선이고, 사전검토 정확도보다 보안이 더 중요하며,

GPU 투자 여력이 있다면 v1. 단, 대부분의 경우 v2가 더 나은 출발점이다

(같은 보안 + 훨씬 나은 도메인 정확도).