# 06. 실제 LLM 기반 CAD 생성 시스템 구축 프로세스 & 개발 계획서

Mock을 진짜 LLM(Claude API / 로컬 Ollama)으로 교체하고, LLM이 직접 설계·CAD를

생성하도록 만드는 구축 프로세스와 단계별 개발 계획.

버전: v0.1 / 작성일: 2026-06-10

# 1. 무엇이 "실제 LLM 기반"인가

기존 코어는 MockLLM(결정적 휴리스틱)으로 루프를 시연했다. 실제 시스템은 동일한

LLMClient 계약을 진짜 모델로 구현한다. 모델은 두 가지 방식으로 CAD를 만든다:

| 방식 | 산출 | 장점 | 위험 | 사용처 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 파라미터 생성 | 구조화 JSON(두께·필렛 등) | 안전·결정적, 검증 쉬움 | 표현력 한정 | 골든 부품(브래킷) |
| B. 코드 생성 | FreeCAD Python 스크립트 | 임의 형상 표현 | 임의코드 실행 위험 | 복잡/신규 형상 |

→ A를 기본, B는 샌드박스 + AST 화이트리스트로 통제하며 점진 확대.

자연어 → LLM(파싱) → 설계명세 → [RAG 사전검토]
       → LLM(생성: 파라미터 or FreeCAD 코드) → (샌드박스) 실행
       → 검증 게이트(FEM/DFM/피로) → 실패 시 LLM 자기교정 → 산출물+보고서

# 2. 구축 프로세스 (LLM 통합 관점)

계약 고정 — LLMClient(parse_spec/propose/correct) + 출력 JSON 스키마.

백엔드 구현 — Claude(클라우드) / Ollama(로컬). 동일 계약, 교체 가능.

구조화 출력 강제 — Claude output_config.format(json_schema), Ollama format.

스키마 위반 시 재시도 루프(오류를 모델에 되먹임).

프롬프트 자산화 — 시스템 프롬프트·few-shot을 prompts.py에 버전관리.

코드생성 안전화 — 생성 스크립트는 AST 화이트리스트 통과 후 **서브프로세스

샌드박스**(freecadcmd)에서만 실행. os/sys/subprocess/open/eval/exec/__import__ 금지.

평가셋(eval) — 자연어→기대 명세/검증결과 쌍으로 회귀 측정(프롬프트·모델 변경 가드).

관측·비용 — 토큰·실패·교정횟수 로깅, 캐싱(시스템 프롬프트 prefix).

# 3. 단계별 개발 계획 (R1~R7)

| 단계 | 목표 | 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | LLM 추상화 + JSON 유틸 | json_llm.py, json_utils.py | 스키마 검증·재시도 동작 |
| R2 | Claude 백엔드 | cloud_backend.py | API로 parse/propose/correct |
| R3 | 로컬 백엔드 | local_backend.py | Ollama로 동일 동작 |
| R4 | 백엔드 팩토리 + CLI | factory.py, --backend | mock/cloud/local 전환 |
| R5 | 코드생성 + 샌드박스 | geometry/codegen.py | AST 거부/허용, 샌드박스 실행 |
| R6 | 평가셋·회귀 | tests/eval/ | 프롬프트 변경 회귀 탐지 |
| R7 | 비용·캐싱·관측 | 로깅·prefix 캐시 | 토큰/실패 대시보드 |

본 커밋 범위: R1~R5(오프라인 검증 가능 — 실 API/Ollama/FreeCAD는 설치 시 자동 연결).

# 4. 기술 사양 (claude-api 기준)

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 모델 | claude-opus-4-8 (기본) |
| 사고 | thinking={"type":"adaptive"} + output_config={"effort":"high"} |
| 구조화 출력 | output_config={"format":{"type":"json_schema","schema":...}} |
| 금지 | temperature/top_p/top_k, budget_tokens (Opus 4.8에서 400) |
| SDK | pip install anthropic; anthropic.Anthropic() (ANTHROPIC_API_KEY) |
| 로컬 | Ollama http://localhost:11434/api/chat, format=JSON 스키마, 코드특화 모델 |

배포 버전 매핑: v1 로컬=local_backend, v3 클라우드=cloud_backend,

v2 하이브리드=로컬 백엔드 + RAG(knowledge) + (옵션) 클라우드 버스트.

# 5. 보안·안전 (필수)

임의코드 미실행: 생성 Python은 AST 화이트리스트 통과분만, 격리 서브프로세스에서.

민감 데이터: v1/v2는 온프레미스(설계 IP 외부 미전송). v3는 no-retention 정책.

출처 강제: 물성·표준 수치는 RAG 근거(인용). 모델이 임의 생성한 수치는 거부.

안전 고지: 산출물은 보조. 양산 판정은 정식 CAE·실물시험.

# 6. 실행 (구축 후)

# 클라우드(Claude)
export ANTHROPIC_API_KEY=...   ; pip install anthropic
PYTHONPATH=src python3 -m autodesign.cli --backend cloud --report "..."
# 로컬(Ollama)
ollama serve & ; ollama pull qwen2.5-coder:32b
PYTHONPATH=src python3 -m autodesign.cli --backend local "..."
# 오프라인(mock, 기본)
PYTHONPATH=src python3 -m autodesign.cli "..."